Nr.   23556 / IP / 12.12.2013                                                                         APROBAT

Primar,

Ing. Dumitru PANTAZI

INVITATIE DE PARTICIPARE

Având în vedere Contractul  de finanţare nr. 1911 din 22.07.2011 pentru proiectul „REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI SI PIETONAL ÎN MUNICIPIUL PASCANI” - Cod SMIS 10810,  semnat între MUNICIPIUL PAŞCANI şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1, “Planul integrat de dezvoltare urbană”,

Municipiul Paşcani organizează o selecţie de oferte pentru achiziţionarea „Serviciilor de

supraveghere a  lucrărilor -  dirigentie de santier” Cod CPV: 71520000-9, pentru executia lucrarilor din cadrul proiectului ” Reabilitare infrastructura strazi si pietonal in municipiul Pascani” - Cod SMIS 10810;

Valoarea estimata a serviciilor de dirigentie de santier: 76.620 lei fara TVA.

Cheltuieli diverse si neprevazute: 0

Operatorii economici interesaţi pot depune oferta la registratura Primariei Municipiului Paşcani, cu sediul în  str. Ştefan cel Mare nr. 16, până la data de 13.01.2014,  ora 10:00.

Valabilitatea ofertei va fi de  30 zile.

| DOCUMENTE DE CALIFICARE | Modalitate de îndeplinire |
| --- | --- |
| CAP.1 - SITUATIA PERSONALA A CANDIDATULUI SAU OFERTANTULUI |
| 1.1. Declaratie privind eligibilitatea (neîncadrarea în prevederile art.180 din OUG nr. 34 / 2006) | Prezentare Formular A |
| 1.2. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34 / 2006 | Prezentare Formular B |
| 1.3.Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat din care sa reiasa nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele; | Prezentare certificat de atestare fiscală în original sau copie conformă cu originalul. |
| 1.4. Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti/ ofertanti asociati / subcontractanti /terti sustinatori conform art. 69^1 din OUG 34/2006; Oferta depusă cu nerespectarea prevederilor art. 69^1 din OUG 34/2006, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor este considerata inacceptabila. | Prezentare Formular C2 |
| CAP.2 - CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITATII PROFESIONALE |
| 2.1. Certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, în original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. - Nota: La încheierea contractului , ofertantul castigator va, prezenta pentru conformitate, documentul in original sau in copie legalizata. | Original, copie legalizată sau copie conformă cu originalul a cerificatului ONRC |
| CAP.3 - CAPACITATE PROFESIONALA |
| Expertii propusi trebuie să fie autorizati ISC conform Ordinului nr.1496/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, pentru următoarele domenii: Expert 1 – Diriginte de santier atestat pentru minim domeniul 3.3 - „Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu de interes local” Expert 2 - Diriginte de santier atestat pentru domeniul 9.1 – “Retele electrice” Expert 3 – Diriginte de santier atestat pentru domeniul 9.4 - ,,Retele de gaze naturale’’ | - Copie autorizaţie diriginte de şantier pentru domeniul solicitat; - Declaraţie de disponibilitate iar la semnarea contractului de servicii, se va prezenta copie dupa contractul de munca. |
| Experienta similara: Pentru Expertul 1 propus – Diriginte de santier atestat - minim domeniul 3.3, se va prezenta minim un certificat / document de buna executie, emis sau contrasemnat de o autoritate contractanta sau de clientul privat beneficiar, pentru servicii de dirigentie de santier prestate in ultimii 3 ani, duse la bun sfarsit, pentru un obiectiv de investitii. | Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru un obiectiv de investitii, din care sa reiasa functia de diriginte de santier, cu semnatura si stampila expertului propus. |
| INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA În cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare, înainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata în conformitate cu prevederile articolului 44 din O.U.G. nr. 34/2006. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea profesionala ( echipa experti) se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. | Formularul P – Acord de asociere, însoţit de documentele de calificare prevazute la CAP.1 si 2, pentru fiecare dintre asociati. |
| Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, in conformitate cu art. 188 alin (2) litera h)din OUG 34/2006. NOTA: La încheierea contractului , ofertantul castigator va, prezenta contractele încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati în oferta. | Formular I – Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti şi specializarea acestora; Formular I* - Model acord de subcontractare; Pentru subcontractantii nominalizati se vor prezenta : - Formular C2; - Copie autorizaţie diriginte de şantier pentru domeniul solicitat; - Declaraţie de disponibilitate. |
| PROPUNERE TEHNICĂ |
| Ofertantii trebuie sa prezinte descrierea detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor cu respectarea cerintelor din Caietul de Sarcini. Ofertantii au obligatia de a indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, conform Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006 - Formular R; Propunerea tehnica va fi elaborata cu respectarea reglementarilor legale in domeniu si a cerintelor din Caietul de sarcini si va contine : - descrierea activitatilor specifice pe parcursul realizarii lucrarilor, avand in vedere ca durata propusa de realizare a lucrarilor este de 12 luni ; - graficul fizic ce va cuprinde activitatile lunare propuse in descrierea de mai sus, care se vor desfasura pe durata executiei lucrarilor (12 luni); NOTA : - In vederea elaborarii in bune conditii a Propunerii tehnice, Ofertantii pot accesa www.e-licitatie.ro si vizualiza documentele atasate invitatiei de participare nr. 348140 / 10.06.2013; - Indicarea modalitătii de constituire a garanţiei de bună execuţie. Notă: Garantia de buna execuţie în cuantum de 5 % din valoarea contractului fara TVA se constituie conform art. 90 alin. (1)-(3) din HG 925/2006, printr-un instrument de garantare, emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, instrument care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (ofertantul castigator are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia A.C., la Trezoreria Pascani sau altă bancă, iar suma initiala care se depune nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului). Ofertantul va opta pentru una din cele doua modalitati de constituire si va mentiona acest lucru intr-un formular – model propriu, in cadrul propunerii tehnice. În cazul ofertantilor care se regasesc în categoria întreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr.346/2004 (facând dovada în acest sens) garantia de buna executie se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat în invitatia de participare. |
| PROPUNERE FINANCIARĂ |
| Ofertantul are obligaţia de a completa - Formularul de oferta – formular K. Preţul va fi exprimat în lei fără TVA. Sub sanctiunea ofertei ca fiind neconforma, se vor oferta servicii dirigentie de santier pentru toate domeniile solicitate. |
| Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut |
| Modul de prezentare a ofertei |
| Oferta va fi depusa la adresa: Str. Stefan cel Mare nr.16, registratura Primariei Municipiului Pascani; 1 Documentele ofertei vor fi prezentate astfel: - documente de calificare - propunerea tehnica - propunerea financiara a) ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar în original al ofertei şi al documentelor solicitate, însoţite de câte un opis al acestora. b) documentele în original vor fi tipărite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi numerotate, semnate şi stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul / reprezentanţii autorizat / autorizaţi corespunzator sa angajeze ofertantul în contract; c) orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana / persoanele autorizata / autorizate sa semneze oferta. d) oferta tehnica, oferta financiara si documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent; e) plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, în cazul în care oferta respectiva este declarata întârziată. f) plicul exterior trebuie sa fie marcat numai cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 13.01.2014, ora 11:00 g) dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la lit.f), autoritatea contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei; 2. Documente care însotesc oferta: a) Scrisoare de înaintare - Formular L; b) Împuternicirea pentru reprezentantul desemnat sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor - Formular propriu (dacă este cazul) |
| Data şi ora limită pentru depunerea ofertei : 13.01.2014, ora 10:00 |
| Data şi ora limită pentru deschiderea ofertei : 13.01.2014, ora 11:00 |
| Se pot solicita clarificări până la data de 08.01.2013, ora 15:00, la Compartimentul Achiziţii Publice, prin telefon /fax : 0232.718250, sau e-mail: achizitii@primariapascani.ro. Persoane de contact: CRISTINA SIMON sau LAURA PAŞCU |
| Documente ataşate: SECŢIUNEA FORMULARE CAIET DE SARCINI |

Manager de proiect                                                             Compartiment Achizitii Publice,

Ing. Pertu Iulian                                                                          Ing. Simon Cristina

SECŢIUNEA  -   FORMULARE

Această secţiunea  conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc, şi pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate:

- Formular  A – Declaraţie privind eligibilitatea ;

- Formular  B – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la  art. 181

- Formular  C2 – Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanţi /candidaţi/ ofertanţi asociaţi/subcontractanţi conform art 69^1;

- Formular   I – Declaraţie privind partea / părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora;

- Formular I* – Model acord de subcontractare

- Formular  K – Formular de ofertă

- Formular  L – Scrisoare de înaintare

- Formular  M – Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie

- Formular  R – Declaraţie privind respectarea Legii nr. 319/2006

- Formular O - Declaraţie de disponibilitate

- Formular  P –  Model  acord de asociere

Formular A

Operator economic

..........................

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul,........................................ (numele şi prenumele), reprezentant legal al .................................................. (denumirea /numele şi sediul /adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu mă aflu în situaţia prevăzută la <LLNK 12006    34180 302 180 58>art. 180 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12006   337 10 201   0 18>Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării .............                                                   Operator economic,

................................

(semnătura autorizată)

Formular B

Operator economic

_________________________

(denumirea /numele)

DECLARAŢIE

privind neâncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din

<LLNK 12006    34180 301   0 45>Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a),  ................................, (numele şi prenumele), reprezentant legal al ............................(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant unic/membru al asocierii, la selectia de oferte  pentru atribuirea contractului de achiziţie publica având ca obiect „Servicii de  supraveghere a  lucrărilor -  dirigentie de santier” Cod CPV: 71520000-9, pentru executia lucrarilor din cadrul proiectului ”Reabilitare infrastructura strazi si pietonal in municipiul Pascani” - Cod SMIS: 10810, la data de .................. (zi/luna/an), organizată de MUNICIPIUL PASCANI, declar pe propria răspundere ca ofertantul:

a) nu a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

c) si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;

c^1) în ultimii 2 ani nu s-a aflat în situaţia de a nu îsi  îndeplini obligatiile contractuale sau   a-si  îndeplini în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau a fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

d) nu a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) nu prezinta informaţii false si prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

........................

(semnătura autorizată)

Operator economic                                                                                   Formular C2

..........................

DECLARAŢIE

PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU

OFERTANTI /CANDIDATI/OFERTANŢI ASOCIAŢI/SUBCONTRACTANŢI

CONFORM ART 69^1

Subsemnatul,….........................................................(numele şi prenumele), reprezentant legal al …....................................................... (denumirea  / numele şi sediul /adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la <LLNK 12006    34180 302 180 58>art. 69^1  din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12006   337 10 201   0 18>Legea nr. 337 / 2006,respectiv nu am  drept membri în cadrul consiliului de administraţie /organ de conducere sau de supervizare şi nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ / soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante:

1.Ing.PANTAZI DUMITRU – primar, 2.Ing. AXINTE VASILE – viceprimar, 3.Ec. ZANET GICA - administrator public, 4.Ec. LABONTU ANGELICA - director economic, 5.Cons. Jr.ZUZAN MIRCEA- secretar UAT, 6.Ing. PERTU IULIAN -inspector de spec.Gospodarie Comunala, 7.Ing. SIMON CRISTINA - consilier Achizitii Publice, 8.Ing. PASCU LAURA - consilier Achizitii Publice, 9.Jr. COJOCARU IONUT LUCIAN - Consilier juridic, 10.Jr. SANDU PETRONELA-ALINA- Consilier juridic

11.Ing.PRISECARU OVIDIU-CIPRIAN - Inspector - Urbanism, Amenajarea Teritoriului, 12.Ing. PAVEL MIRELA - RITA - Consilier - Programe Europene, 13.Ing. ANDREI MAGDALENA - Consilier - Programe Europene, 14.Ec. GRIGORAS ANA - Consilier -Buget, Financiar, Contabilitate;

- Consilieri Locali:15. ACSINTE DIANA-ELENA, 16. ALEXA PETRU-BOGDAN,17. APOSTOL CARMEN-ELENA, 18. BALAU VASILE, 19. COSTAN PAUL, 20. CRACIUN EMILIAN, 21. DANU  ION, 22. ENEA NECULAI, 23.HALDAN VASILE, 24. IONITA IOAN, 25. MIHUT BENONE, 26. NEDELCU GABRIELA, 27.NICHIFOR DORIN, 28.PALADE SIMONA, 29. PINTILIE MARIUS-NICOLAE, 30.PLESCA VASILE, 31. TOMA ANDREI CODRIN,  32.VOINEA STEFAN ;

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării …..........                                                   Operator economic,

….............................

(semnătura autorizată)

Nota

- soţul /soţia/rudele de până gradul IV ( părinţi, copii, frate, soră, unchi/mătuşă, nepot de frate/soră, veri)

- afini până la gradul IV( socrii, ginerele/nora ,cumnat /cumnată, unchiul/mătuşa nepotului de frate/soră,verii soţului/soţiei, soţii/soţiile verilor)

Operator economic                                                                                      Formular I

...................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE

DE SUBCONTRACTANTI ŞI SPECIALIZAREA  ACESTORA

Subsemnatul,......................................., reprezentant legal al .................. (denumirea /numele şi sediul /adresa candidatului / ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai MUNICIPIULUI PAŞCANI Str. Ştefan cel Mare nr. 16 , Cod poştal  705200, judeţul Iaşi, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

…..............................

(semnătura autorizata)

| Nr. crt. | Denumire subcontractant | Partea /părţile din contract ce urmează a fi subcontractante | Acord subcontractor cu specimen de semnatură |
| --- | --- | --- | --- |

Operator economic,

...............................

(semnătura autorizată)

Formular I*

MODEL  ACORD  DE  SUBCONTRACTARE

Nr. ............... / .......................

La contractul de achiziţie publică nr……/…….. încheiat între ________________ privind prestarea serviciilor_____________     la “____________________________”

1. Părti contractante:

Acest contract este încheiat între S.C. _______________ cu sediul în ________________,                                                                                                                                   (adresa,tel.,fax)  reprezentată prin __________________ Director General , denumită în cele ce urmeaza contractant general

şi

S.C. ____________ cu sediul în _________, reprezentată prin________ (adresa,tel.,fax)    Director General , denumită în cele ce urmează subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. Serviciile ce fac obiectul prezentului contract sunt:

- _____________________

- _____________________.

Art.2. Valoarea  ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.

Art.3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume:

- lunar, în termen de _______ (zile) de la primirea de către contractantul general                                                                                                                                a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate în perioada respectivă.

- plata __________________ se va face în limita asigurării finanţării __________________________

de către beneficiarul __________________________

Art.4. Durata de prestare a ___________________________ este în conformitate cu contractul, eşalonată  conform graficului anexă la contract.

Art.5. Durata garanţiei de bună execuţie este de ____ luni şi începe de la data semnării procesului verbal încheiat la terminarea ________________________.

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completă verificată cu dispoziţiile legale.

3. Alte dispoziţii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ şi neîncadrarea din vina subcontractantului, în durata de execuţie angajată de contractantul general în faţa beneficiarului, subcontractantul va plăti penalităţi de ______% pe zi întârziere din valoarea ____________________ nerealizată la termen.

Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la art.3., contractantul general va plăti penalităti de _____ % pe zi întârziere la suma datorată.

Art.8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de investitor conform contractului____________________________.

Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

____________________				 _________________________

(contractant)     				             (subcontractant)

Operator economic                                                                                      Formular K

..................................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Către

MUNICIPIUL PASCANI,

Str. Stefan cel Mare nr. 16, Jud. IASI

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............. (denumirea / numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, sa prestăm „Servicii de  supraveghere a  lucrărilor -  dirigentie de santier” Cod CPV: 71520000-9, pentru executia lucrarilor din cadrul proiectului ”Reabilitare infrastructura strazi si pietonal in municipiul Pascani” - Cod SMIS: 10810, pentru suma de ..................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ...................... (suma în litere şi în cifre).

2. Ne angajăm să menţinem această oferta valabilă pentru o durata de ........ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv pana la data de .................. (ziua /luna / anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

4. Precizam ca:

│_│ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar “alternativa”;

│_│ nu depunem oferta alternativă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta ofertă pe care o puteţi primi.

Data .../.../...

. ....................., (semnătura), în calitate de ........................, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele ........................... (denumirea / numele operatorului economic)

Operator economic                                                                                              Formular L

____________________

(denumirea/numele)                                        Înregistrat la sediul autorităţii contractante

date de identificare                                          Nr. _________/______________

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,

MUNICIPIUL PASCANI,

Str. Stefan cel Mare nr. 16, Jud. IASI

Ca urmare a invitatie  de participare nr. 23556 /IP/12.12.2013, publicată pe site-ul                                                                      www.primariapascani.ro si in SEAP cu nr.................din (ziua/luna/anul) privind organizarea selecţiei de oferte pentru atribuirea contractului  de  achizitie publica de „Servicii de  supraveghere a  lucrărilor -  dirigentie de santier” Cod CPV: 71520000-9, pentru executia lucrarilor din cadrul proiectului ”Reabilitare infrastructura strazi si pietonal in municipiul Pascani” - Cod SMIS: 10810, din cadrul proiectelor Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1.

noi, ___________________________________________  vă transmitem alăturat 	(denumirea /numele ofertantului)

în original, Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând :

a) scrisoarea de înaintare;

b) oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării: ____________________

Cu stimă,

Operator economic,

________________________
				                                          (semnătura autorizată)

Banca                                                                                                  Formular M

....................................................................

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNA EXECUŢIE

Către

MUNICIPIUL PASCANI , str. Stefan cel Mare nr.16, jud. Iaşi

Cu privire la contractul de achiziţie publică de „Servicii de  supraveghere a  lucrărilor -  dirigentie de santier” Cod CPV: 71520000-9, pentru executia lucrarilor din cadrul proiectului ”Reabilitare infrastructura strazi si pietonal in municipiul Pascani” - Cod SMIS: 10810, încheiat între ......................, în calitate de contractant, şi MUNICIPIUL PASCANI, în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta sa plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de ..................., reprezentând ..............% din valoarea contractului respectiv, orice suma cerută de acesta,

- după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat, sau,

- la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ............................

În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îsi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca ............ în ziua .......... luna .......... anul .........

(semnătura autorizată)

Nota : se va alege o singura varianta.

OPERATOR  ECONOMIC                                                                                  Formular R

......................…………………..

DECLARAŢIE

privind respectarea Legii nr. 319/2006

Subsemnatul ……………………………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei, am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de securitatea şi sănătatea muncii pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de …………………………, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi ale celorlalte reglementări din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă aplicabile.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

Operator economic                                                                                                 Formular O

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul/subsemnata ........................................................................, cu domiciliul în .............................................................., legitimat cu CI/BI, seria: ............., nr. ..............., declar că sunt disponibil(ă) pentru a îndeplini în totalitate atribuţiile aferente poziţiei de ...................................................... în vederea executării contractului  de achizitie publică de „Servicii de  supraveghere a  lucrărilor -  dirigentie de santier” Cod CPV: 71520000-9, pentru executia lucrarilor din cadrul proiectului ”Reabilitare infrastructura strazi si pietonal in municipiul Pascani” - Cod SMIS: 10810;

pe întreaga perioadă de derulare a contractului, pentru ofertantul ..............................

(denumire ofertant)

Menţionez că în acestă perioadă nu am alte obligaţii de muncă care să împiedice îndeplinirea în condiţii optime a atribuţiilor aferente poziţiei de ...................................... în cadrul proiectului sus-meţionat.

De asemenea mentionez ca folosirea datelor mele personale de catre alt ofertant decât cel mentionat mai sus nu este autorizata de catre mine.

Mă angajez să prelungesc în mod corespunzător prezenta declaraţie de disponibilitate în cazul în care perioada de execuţie a contractului se va prelungi datorită unor motive care nu pot fi prevăzute la momentul de faţă.

Data completării

…………………

Nume şi prenume,

_________________

(semnătura)

Formular P

###### ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Conform ____________________________________________________________.

(incadrarea legala)

Noi, parti semnatare: S.C. _______________________

S.C. ________________________

ne asociem pentru a realiza în comun contractul de achizitie publică de „Servicii de  supraveghere a  lucrărilor -  dirigentie de santier” Cod CPV: 71520000-9, pentru executia lucrarilor din cadrul proiectului ”Reabilitare infrastructura strazi si pietonal in municipiul Pascani” - Cod SMIS: 10810;

Activitati contractuale ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2.____________________________________

… ___________________________________

Contribuţia financiară a fiecărei părti la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie publică comun:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Condiţiile de administrare şi conducere a asociatiei:

- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea şi primeşte instructiuni de la investitor în folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de împartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:

- conform procentelor de participare a fiecarei părti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele încetarii asociatiei şi modul de împarţire a rezultatelor lichidării:

- încetarea asociaţiei în cazul denuntarii unilaterale a unui asociat  a contractului de asociere;

- modul de împartire a rezultatelor lichidării este conform procentului de participare a fiecarei părti până la data încetării asociaţiei.

Repartizarea fizică, valorică şi procentuală a contractului de achiziţie publică preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:

1. S.C. ___________________________ executa urmatoarele servicii:______________________in valoare de  _______________ lei fara  TVA

2. S.C. ___________________________ executa urmatoarele servicii:______________________ in valoare de  _______________ lei fara  TVA

Liderul asociatiei:

S.C. ______________________

Alte clauze: __________________________________________________________

___________________________________________________________________

Data completării:						                LIDERUL ASOCIAŢIEI,

______________						               __________________

ASOCIAT,

___________________

|  | UNIUNEA EUROPEANĂ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE |  |  |  |
|  | FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ | GUVERNUL ROMÂNIEI |  |  | INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 |  |

APROBAT:

PRIMAR,

Ing. DUMITRU PANTAZI

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Paşcani

CAIET DE SARCINI

SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRĂRILOR :

DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII :

” REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI SI PIETONAL IN MUNICIPIUL PASCANI”

COD SMIS: 10810

# CADRUL GENERAL;

CAIETUL DE SARCINI face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica.

## Denumirea obiectivului de investiţii;

## REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI SI PIETONAL IN MUNICIPIUL PASCANI ;

## Localizarea obiectivului;

Municipiul Pascani, judeţul Iasi, Regiunea de dezvoltare Nord-Est, România ;

## Beneficiar

Unitatea administrativ-teritorială : Municipiul Pascani.

## Sursa de finanţare

##### Obiectivul de investitii „REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI SI PIETONAL IN MUNICIPIUL PASCANI” este finanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala(FEDR)-Programul Operaţional Regional 2007-2013, (POR) Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană ;

# DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTULUI ;

## Obiective ;

Obiectivul general:

Reabilitarea infrastructurii urbane din municipiul Pascani in scopul eficientizarii conditiilor si diminuarii disparitatilor de accesibilitate si interconectivitate intre zona de vale si cea de deal ale municipiului pana in 2015 cu implicatii si asupra reabilitarii si dezvoltarii zonelor verzi din zona de actiune urbana, contribuind totodata la imbunatatirea gradului de atractivitate a Regiunii Nord-Est, la cresterea calitatii vietii si la crearea de noi locuri de munca.

Obiectivul specific:

Reabilitarea a 4090 m strazi urbane – carosabil din betoane asfaltice si trotuare pavate, (str. Fantanele -1377 m, str. Ceferistilor - 1060 m, Strada Mihai Eminescu-692 m, Strada Izvoarelor - 511 m, Strada Republicii- 450 m), reabilitare zona pietonala - str.Cuza Voda, alcatuita din 13617  mp (esplanada) si 4390 mp scari (scari mari – 2234 mp si scari mici - 2156 mp), in vederea asigurarii accesibilitatii dintre zona vale si zona deal din municipiul Pascani, atat din punct de vedere a traficului rutier cat si a celui pietonal ;

## Lucrările proiectului ;

- Reabilitarea a 5 strazi urbane din municipiul Pascani prin execuţia unei ranforsari a îmbrăcăminţii bituminoase, realizarea de trotuare noi, asigurarea corespunzătoare a scurgerii apelor pluviale si amenajarea cu îmbrăcăminte asfaltică pe o distanta de 15 m a intrarilor strazilor laterale pentru menţinerea curăţeniei şi esteticii strazilor urbane reabilitate:

- Str. Fantanele, strada categoria III, formata din doua tronsoane : 1100 m si respectiv de 277 m ;

- Str. Ceferistilor, strada categoria III, formata din trei tronsoane : 470 m, 150 m si respectiv de 440 m;

- Str.Mihai Eminescu, strada categoria III, formata din doua tronsoane : 455 m si respectiv de 237 m ;

- Str. Izvoarelor, strada de categoria III, formata din doua tronsoane : 375 m si respectiv de 136 m ;

- Str. Republicii strada de categoria III, formata din trei tronsoane : 255 m, 75 m si respectiv de 120m

- Str.Cuza Voda : - strada cu sistematizare verticala complexa, alcatuita din :

Esplanada :

Suprafata de 13617 mp, se va reabilita prin desfacerea imbracamintii existente si betoanelor din stratul suport si executarea unui pavaj din : 20 cm strat de balast, 10 cm nisip, 6 cm piatra artificiala, mozaic si granit. Pavaj incadrat cu borduri mici 10x15 cm, pe o fundatie de beton de ciment C 8/10.

Se vor reabilita jardinierele cu dimensiunile in plan de 7x7 m (20 bucati), acestea fiind executate din beton armat, cu fundatie de tip radier asezata la adancimea de inghet ;

Se vor construi 2 fantani arteziene, (una va fi reconstruita pe vechiul amplasament) cu diametrul de 18 m, realizate din beton armat, cu radier si pereti de 25 cm , pergole realizate din metal, cu stalpi cu sectiune circulara si grinzi din profile; banchete cu picioare si blat din beton armat, cu captuseala din lemn (total 22 m); drenuri si epuismente in lungime de 800 ml.

Vor mai fi amplasate doua socluri pentru statui si totemuri, baza de 3x3 m si inaltimea de 2,5 m;

Scari pietonale :

- Scarile mari : Arhitectura existenta se modifica partial prin realizarea unor portiuni noi de scari si podeste de odihna si belvedere. Se vor realiza 200 de trepte, cu dimensiunea de 16 x 30 cm, impartite in 20 pachete a cate 10 trepte cu asternerea de balast partial concasat in grosime de 20 cm si nisip pilonat in grosime de 2 cm. Placile (podeste si rampe) au grosimea de 12 cm si sunt armate cu 10/15 PC 52 la partea superiara - pentru podestele laterale, cu 8/15 PC 52 – podeste centrale – sus si jos pe directia scurta si 8/20 PC 52 ca armatura longitudinala si repartitie. Stratul de acoperire cu beton va fi de 2,0 cm.

Pe suprafata scarilor dar si cea orizontala adiacenta scarilor se va executa un pavaj alcatuit din: 20 cm strat de balast, 10 cm nisip, 6 cm piatra sparta artificiala. Pavajul se va executa cu borduri mici 10x15 cm, pe o fundatie de beton de ciment C 8/10.

- Scarile mici vor fi reabilitate prin impartirea traseul lor in 3 segmente cu declivitati diferite- primul pornind de la baza avand 50 de trepte de 16x30 impartile in 5 pachete de cate 10, al doilea tronson avand 80 de trepte 16x30 impartite in 16 pachete de cate 5 trepte si al treilea identic cu primul.

Se va asterne un strat de balast partial concasat in grosime de 20 cm si un strat de nisip pilonat in grosime de 2 cm.

Placile (podeste si rampe) au grosimea de 12 cm si sunt armate cu 10/15 PC 52 la partea superiara - pentru podestele laterale, cu 8/15 PC 52 – podeste centrale – sus si jos pe directia scurta si 8/20 PC 52 ca armatura longitudinala si repartitie. Stratul de acoperire cu beton va fi de 2,0 cm. Pe suprafata scarilor se va realiza un pavaj din : 20 cm strat de balast, 10 cm nisip, 6 cm piatra artificiala. Pavajul se va incadra cu borduri mici 10x15 cm, pe o fundatie de beton de ciment C 8/10.

# SCOPUL CONTRACTULUI;

Prin contractarea serviciilor de supraveghere a execuţiei lucrărilor specifice proiectului ”REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI SI PIETONAL IN MUNICIPIUL PASCANI”, beneficiarul doreste sa se asigure ca lucrarile se vor realiza in conditii de calitate la nivelul cerut de legislatia aplicabila in domeniu si standardele in vigoare, iar pentru obiectivul finalizat sa se realizeze integral indicatorii stabiliti.

Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea, tinand cont de următoarele cerinte minimale :

- Imparţialitate atât faţă de Investitor, cât şi faţă de Constructor, Furnizori şi Proiectanţi. Se va tine seama de prevederile Legii concurentei nr.21/1996, republicata şi Legii nr. 11/1991, privind combaterea concurentei neloiale, cu modificările şi comptetarile ulterioare. Trebuie ca dirigintele să nu accepte nici un fel de favor care sa-l deturneze de la luarea unei hotărâri corecte, şi care să nu servească intereselor beneficiarului. De asemenea, nu trebuie sa fie implicat in activităţi care să se suprapună cu cea de diriginte ca persoană independentă ;

- Profesionalism faţa de cerinţele investiţiei din punct de vedere al calităţii, costului şi duratei de execuţie. Pregătire profesională corespunzatoare, confirmata prin studii de specialitate şi prin experienţa practica care sa demonstreze capacitatea de desfăşurare a activităţii propuse ;

- Respectarea integrala a prevederilor legale aplicabile din domeniu ;

- Păstrarea demnităţii şi reputaţiei profesiei de diriginte de şantier, indiferent de conjuncture situaţiilor sau a presiunilor la care acesta poate fi expus ;

- Perfectionarea cunoştiinţelor profesionale în concordanţă cu noutatile tehnice şi legislative ;

# DURATA CONTRACTULUI ;

Contractul va incepe odata cu semnarea acestuia şi se va finaliza odată cu semnarea Procesului verbal de recepţie finala.

După cum este menţionat în documentaţia de proiectare, lucrările de execuţie vor dura 12 luni. In cazul in care vor aparea situatii de prelungire a termenului de execuţie, si implicit a contractului de finantare, contractul de prestari servicii dirigentie de santier va fi modificat ca atare.

Perioada de notificare a defectelor este de 24 luni.

# PLATA CONTRACTULUI ;

Prestatorul va intocmi rapoarte de activitate lunare in care va menţiona serviciile prestate si documentele intocmite in cursul activităţii pe perioada de raportare.

Raportul de activitate va fi aprobat de Autoritatea Contractanta si va insoti facturile prezentate la plata.

Cuantumul sumelor de plata pentru serviciile prestate, va fi stabilit ca procent din valoarea Contractului de servicii, aferent valorii lucrarilor executate in cadrul Contractului de lucrari.

# AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ ;

Municipiul Pascani este Autoritatea contractanta pentru acest Contract de servicii.

Autoritatea contractanta a stabilit o Unitate de Implementare a Proiectului (U.I.P). Dirigintele de şantier va lucra in stransa colaborare cu  U.I.P. precum şi cu Executantul cu care se va încheia Contractul de executie lucrari în vederea asigurării managementului şi implementării cu succes a Contractului de finantare, aferent proiectului din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană.

# DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ ;

Documentatia Tehnica detinuta de Beneficiar, va fi pusa la dispoziţia Prestatorului de către acesta.

Toata documentaţia tehnica detinuta de Beneficiar - Proiect Tehnic, Memoriu Tehnic, Caiete de Sarcini, Detalii de Executie aferenta obiectivului de investitii: ”REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI SI PIETONAL IN MUNICIPIUL PASCANI”- poate fi consultata pe www.e-licitatie.ro ;

# DESCRIERE SARCINI SI ACTIVITĂTI;

8.1. Serviciile prestate;

- Asistenţa tehnică pentru Autoritatea contractantă în contractul de lucrări şi sprijin pentru echipa de implementare a proiectului.

- Monitorizarea şi supravegherea lucrărilor de construcţii conform prevederilor legislaţiei române în vigoare (Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ORDINUL 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii şi modificat si completat prin Ordinul MDRT nr. 277/2012).

In exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii, conform Ordinului ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de şantier nr. 1496/13.05.2011, modificata si completata prin Ordinul MDRT nr. 277/2012, dirigintii de şantier au următoarele obligaţii:

”Art. 44. — În exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcţii, diriginţii de şantier au următoarele obligaţii şi răspunderi:

A. în perioada de pregătire a investiţiei:

1. verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;

2. verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;

3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;

4. verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;

5. verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor

6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;

8. verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;

9. verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;

10. preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină;

11. participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

12. predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;

13. verifică existenţa „Planului calităţii” şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

14. verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei si la ISC;

15. verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;

16. verifica SUBCONTRACTANTII propusi de catre EXECUTANT, dupa semnarea contractului de lucrari;

B. în perioada execuţiei lucrărilor:

1. urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;

2. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

3. interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;

4. interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;

6. verifică respectarea „Planului calităţii”, a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

7. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;

8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;

10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;

11. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;

12. informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;

13. urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;

15. anunţă ISC privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;

16. anunţă ISC privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros ;

17. preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale ;

18. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia.

C. la recepţia lucrărilor:

1. asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie;

2. urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;

3. predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.”

Sarcinile şi îndatoririle Dirigintelui de şantier în perioada de notificare a defectelor se referă, fară a se limita însă la acestea, la remedierea defecţiunilor/neconformităţilor constatate de către Comisie la recepţia de la terminarea lucrărilor :

- După recepţia la terminarea lucrărilor, Dirigintele de şantier urmăreşte rezolvarea
remedierilor cuprinse în anexa procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

In cazul în care Constructorul nu-şi va respecta obligaţiile, Dirigintele de şantier va emite o somaţie şi dacă nici în acest caz executantul nu se conformează, va notifica atât Constructorului cât şi Beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de către alt executant, cheltuiala fiind suportată de Constructorul care nu şi-a indeplinit obligaţiile.

- Certificarea la plată a sumelor reţinute sau confirmarea eliberării garanţiei de bună execuţie în termenul prevăzut de contract.

- Propunerea unei programări a inspecţiilor periodice, efectuate de către Beneficiar, ale lucrărilor în timpul acestei perioade pentru a se asigura de o funcţionare corespunzătoare a acestora.

- Dirigintele de şantier va transmite executantului o notificare cu privire la defecţiunile care au apărut în perioada de garanţie si pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant;

- Urmăreşte comportarea construcţiei în perioada de garanţie.

8.2. Asistenţa tehnică pentru Autoritatea contractantă în managementul proiectului ;

Dirigintele de şantier va trebui să asiste Autoritatea contractantă în derularea relatiei contractuale cu Antreprenorul avand in acest sens urmatoarele sarcini :

- Asigurarea respectarii unui nivel corespunzator al calităţii lucrărilor de constructii, care se execută în cadrul proiectului finanţat prin Programul Operational Regional;

- Asigurarea respectării prevederilor legale şi a reglementărilor tehnice specifice, privind modul de autorizare şi de execuţie a lucrărilor de constructii specifice proiectului;

- Asigurarea respectării proiectului tehnic şi caietelor de sarcini, verificarea conformităţii, din punct de vedere calitativ, a materialelor şi produselor folosite la lucrare cu cerinţele proiectului;

Dirigintele de şantier este responsabil pentru asigurarwea legăturii eficiente între părţile implicate, acest lucru presupunand întâlniri ale Dirigintelui de şantier cu una, mai multe sau toate părţile menţionate mai jos :

- Autoritatea contractantă;

- Executantul lucrarilor;

- Proiectant;

- Inspectoratul de Stat în Construcţii;

Dirigintele de şantier este responsabil pentru organizarea întâlnirilor de lucru lunare, sau de câte ori este nevoie în timpul execuţiei lucrărilor, cu Autoritatea contractantă, Proiectantul şi Constructorul, pentru care se vor consemna în minuta şedinţei problemele discutate şi soluţiile şi concluziile stabilite.

8.3. Activitati desfasurate pentru indeplinirea Contractului de servicii ;

- Certificarea situaţiilor de lucrari întocmite de către Constructor, şi completarea la zi a anexelor;

- Vizarea Dispoziţiilor de Şantier sau a Notificărilor în vederea respectării de către Constructor a clauzelor contractuale;

- Intocmirea Raportului de activitate lunar, care va trebui să conţină detalierea tuturor lucrărilor executate în luna raportată şi să descrie stadiul fizic si financiar curent. Se vor face referiri la asigurarea calităţii lucrărilor, monitorizarea poluării dacă este cazul, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calităţii şi modul în care Constructorul îşi controlează propria activitate. De asemenea Raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea decontărilor. Raportul va fi înaintat Autorităţii contractante nu mai târziu de cinci zile de la sfârşitul lunii raportate.

- Raportul de activitate final, va fi întocmit la terminarea lucrărilor şi va trebui sa contina detalii şi explicaţii asupra serviciilor asigurate de către Dirigintele de şantier pe parcursul desfăşurării Contractului de servicii, detalii şi explicaţii asupra desfăşurării Contractului de lucrări si sa contina un capitol special referitor la recepţia la terminarea lucrărilor.

8.4. Monitorizarea programului de lucrări;

- Verificarea şi avizarea graficului de eşalonare al lucrărilor (Programul de lucrări), înaintat de către Constructor – Programul va avea un format concis, arătând durata în zile alocată fiecărei părţi, sector sau articol important din lucrare. Dirigintele de şantier nu va aproba graficul de eşalonare dacă nu va fi întocmit conform specificaţiilor mentionate.Programul de lucrări va fi refăcut lunar sau ori de câte ori este nevoie astfel încât să indice modul de abordare a lucrărilor pentru îndeplinirea în termen a contractului de lucrări.

- In eventualitatea în care execuţia lucrarilor nu respectă din motive imputabile Constructorului, graficul de eşalonare a lucrărilor propus, Dirigintele de şantier are obligaţia de a notifica Constructorului pentru luarea de măsuri imediate de recuperare a întârzierilor. Dirigintele de şantier va informa Autoritatea contractantă asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către Constructor şi aprobate de către Dirigintele de şantier.

8.5. Controlul financiar al contractului;

- Dirigintele de şantier va avea responsabilitatea verificării situaţiilor de lucrări emise de constructor şi certificarea sumelor ce trebuie plătite către acesta.

- Dirigintele de şantier va pregăti lunar o situaţie ce va conţine, în afara plăţilor curente, situaţia clară a plăţilor precedente şi a plăţilor cumulate.

- Decontarea lucrărilor se va face pentru cantităţile real executate, rezultate din măsurători şi înscrise în Foile de ataşament. Situaţiile de lucrari se vor verifica folosind preţurile unitare din devizele ofertate -anexă la contract.

- Modul de măsurare a cantităţilor real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în Caietele de Sarcini sau în alte documente anexa la contract. Măsurătorile vor fi executate de către Dirigintele de şantier împreună cu reprezentantul Constructorului.

- Dacă metoda de măsurare nu este clară, Dirigintele de şantier va notifica Constructorul cu privire la metoda de măsurare.

- Măsurătorile se fac de regulă lunar. Pentru lucrările ce devin ascunse, măsurătorile se fac la finalizarea acestora (în termen de maxim 5 zile de la notificarea Constructorului), odată cu întocmirea procesului verbal de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse.

- Dirigintele de şantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi verificate şi ori de câte ori sunt necesare verificări cantitative şi calitative ale lucrărilor ce devin ascunse şi va dispune refacerea lor dacă este cazul.

- Dirigintele de şantier are obligaţia de a deschide Jurnalul de Şantier al lucrării şi de a înregistra zilnic toate informaţiile relevante care ar putea, la un moment dat, să se dovedească foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natură sau pentru rezolvarea reclamaţiilor ce ar putea apărea cu privire la execuţia lucrărilor.

In Jurnalul de Şantier, Dirigintele de şantier va înregistra cu acurateţe următoarele informaţii:

- Lucrările efectuate şi locaţia exactă;

- Echipamentele, materialele şi forţa de muncă utilizate;

- Condiţiile meteorologice;

- Evenimente apărute;

- Defecţiuni apărute la echipamente şi utilaje;

- Oricare alţi factori ce ar putea afecta desfăşurarea execuţiei lucrărilor.

8.6. Dispoziţii de şantier;

- Dirigintele de şantier solicita şi vizeaza Dispozitii de santier, emite Note de constatare/Instructiuni dar fără a modifica Proiectul, Caietele de sarcini sau listele de cantităţi.

Notificarile se emit numai în vederea respectării de către constructor a Clauzelor contractuale.

- Orice modificare adusă, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de sarcini sau Listelor de cantităţi va fi făcută numai de către Proiectantul lucrării şi însuşită de către specialiştii verificatori de proiecte şi numai cu acceptul scris al Beneficiarului.

Modificările vor fi înaintate sub forma de Dispoziţie de Şantier de catre Proiectant.

- Dispoziţiile de Şantier vor fi numerotate şi îndosariate si vor fi însoţite de Note justificative.

- Dirigintele de şantier este obligat sa urmăreasca punerea în practică de către Constructor a Dispoziţiilor de Şantier emise de Proiectant.

8.7. Modalitatea de raportare;

Dirigintele de şantier va întocmi un Raport de progres al execuţiei lucrărilor care va insoti fiecare situaţie de lucrări emisa de constructor. Raportul va conţine date cu privire la respectarea graficului fizic şi valoric al lucrărilor executate.

Dirigintele va întocmi Rapoarte de activitate, in care va specifica serviciile prestate si documentele întocmite in cursul activităţii pe perioada de raportare. Acest raport de activitate va fi aprobat de Autoritatea Contractanta si va insoti facturile prezentate la plata.

8.8. Alte precizari;

Obligaţiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de şantier putând participa in calitate de reprezentant al investitorului/beneficiarului in toate fazele privind conceperea, proiectarea si realizarea construcţiilor, in limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările legale in vigoare si ale contractului incheiat cu beneficiarul.

Dirigintii de şantier răspund in cazul neindeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizării nivelului calitativ a lucrarilor prevăzut in proiecte, caiete de sarcini, in reglementările tehnice in vigoare si contracte.

Responsabilităţile dirigintelui de şantier vor fi cele prevăzute de legislaţia in vigoare si cele stabilite prin contractul de servicii.

Pentru  prezentul contract , dirigintele de şantier va avea in vedere prevederile Instrucţiunii nr. 50, emisa de AM POR, instrucţiune privind decontarea cheltuielilor diverse si nepravazute din devizul general al contractelor de lucrări si a actelor adiţionale pentru contractele de lucrari/servicii/furnizare finanţate prin POR.

Asigurarea diriginţiei de şantier este o obligaţie legală, conform art. 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi competările ulterioare: „Verificarea calităţii execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de specialitate sau prin agenţi economici de consultanţă specializaţi”;

In relatia cu toti cei implicati in derularea Contractului de lucrări (Proiectant, Constructor, Furnizori, etc.), Prestatorul isi va desfăşura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului.

Autoritatea contractantă va pune la dispoziţia Dirigintelui de şantier, următoarele:

- Graficul de execuţie a lucrărilor;

- Plan de încadrare în zonă;

- Plan de situaţie;

- Caietele de sarcini pe specialităţi;

- Memorii tehnice;

- Detaliile de execuţie;

- Programul de control pe faze propus de proiectant;

- Un exemplar din contractul de lucrări încheiat cu constructorul;

- Avizele, acordurile şi autorizaţia de construire.

# NORME ŞI REGULAMENTE ROMÂNEŞTI ;

9.1. Serviciile de supraveghere a executiei lucrărilor se vor executa având in vedere următoarele prevederi legale:

- Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 1496/23.05.2011 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MDRT nr. 277/19.03.2012 pentru modificarea şi completarea Procedurii de autorizare a Dirigintilor de şantier, aprobată prin Ordinul nr. 1496/13.05.2011 al M.D.R.T.;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu completările si modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr.273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea nr. 940/2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea 319/2006 – Legea securităţii si sănătăţii in munca împreună cu normele de protecţia muncii, cu modificările si completările ulterioare;

- Standarde naţionale si reglementari tehnice in domeniu;

- Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1196 din 30.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Inspectorului General de Stat al Inspectoratului de Stat in Construcţii nr. 153/2010 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si incercari in construcţii in vederea autorizării ;

- Instructiunile emise de AMPOR, care au relevanta in executarea contractului;

- Alte acte legislative cu relevanta in domeniul contractului ;

# CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI PROFESIONALĂ;

10.1. Personal de specialitate – Condiţii minime;

Se va prezenta o listă a personalului de specialitate care va fi implicat în execuţia Contractului, care sa contina informatii cu privire la studiile de specialitate, experienta profesionala si calificarea personalului propus pentru execuţia contractului si trebuie să întrunească cerinţele minime, conform celor de mai jos:

- Expert 1 – Diriginte de santier atestat pentru minim domeniul 3.3 -  „Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu de interes local” conform Ordinului nr. 1496/2011 cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Expert 2: - Diriginte de santier atestat pentru domeniul 9.1 – “Retele electrice” conform Ordinului nr. 1496/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

- Expert 3 – Diriginte de santier atestat pentru domeniul 9.4 - ,,Retele de gaze naturale’’, autorizat conform Procedurii de autorizare a Dirigintilor de santier, aprobata cu Ordinul nr. 1496/13.05.2011 a Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Turismului

Pentru expertii de mai sus functiile propuse se pot cumula.

Dirigintii de santier vor trebui să fie la dispozitia UIP/Beneficiarului pe intreaga perioada de derulare a contractului.

# MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI;

11.1.  PROPUNEREA TEHNICA;

Ofertantii trebuie sa prezinte descrierea detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor cu respectarea cerintelor din Caietul de Sarcini.

Ofertantii au obligatia de a indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, conform Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006.

Propunerea tehnica va fi elaborata cu respectarea reglementarilor legale in domeniu si a cerintelor din Caietul de sarcini si va contine :

- descrierea activitatilor specifice pe parcursul realizarii lucrarilor, avand in vedere ca durata propusa de realizare a lucrarilor este de 12 luni ;

- graficul fizic ce va cuprinde activitatile lunare propuse in descrierea de mai sus, care se vor desfasura pe durata executiei lucrarilor (12 luni);

NOTA :  -  In vederea elaborarii in bune conditii a Propunerii tehnice, Ofertantii pot accesa www.e-licitatie.ro si vizualiza documentele atasate invitatiei de participare nr. 348140 / 10.06.2013;

- Ofertantul câstigator al serviciului de dirigentie, va revizui/corela Graficul fizic prezentat la ofertare, cu Graficul fizic al lucrarilor prezentate de Antreprenorul câstigator, înainte de emiterea Ordinului de începere, cu respectarea ofertei financiare.

11.2. PROPUNEREA FINANCIARA ;

Propunerea tehnica va fi elaborata cu respectarea reglementarilor legale in domeniu si a cerintelor din Caietul de sarcini si va contine :

- Formularul de oferta cu valoarea totala in lei fara TVA ;

INTOCMIT,

MANAGER PROIECT.

Ing. Iulian Perţu

# Text boxes

R O M Â N I A

JUDETUL   IASI

#### PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAŞCANI

##### Str.Ştefan cel Mare,nr.16 ,cod 705200 PAŞCANI-ROMÂNIA

###### Telefon 0232-762300;Fax 0232-766259;0232 - 718250

###### E-mail:achizitii@primariapascani.ro