PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI					AVIZAT,

SERVICIUL GOSPODARIE COMUNALA				PRIMAR:

Ing. Dumitru Pantazi

RAPORT DE ACTIVITATE

PRIVIND LUCRARILE COMUNITARE REALIZATE CU PARTICIPAREA BENEFICIARILOR VENITULUI MINIM GARANTAT , IN ANUL 2012;

In decursul anului 2012 persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , au participat la realizarea unor lucrari de interes comunitar ,  asa cum au fost nominalizate in lista de lucrari din programul anual si lunar , aprobat prin Hotararea Consiliului Local ;

Numarul de persoane apte de munca la inceputul anului 2012 a fost de 136 ore acestea  fiind programate sa execute un numar de 6300ore lunar , iar pe total an 2012 , un numar de  75600ore ;

Persoanele participante au fost repartizate pe sectoare de activitate in cartierele de locuinte ale municipiului Pascani , de regula echipele desfasurandu-si activitatea in zona unde locuiesc componentii acestora , dupa cum urmeaza :

- Cartier Pascani – oras ;

- Cartier Blagesti ;

- Cartier Lunca ;

- Cartier Gastesti ;

- Cartier Bosteni si Sodomeni ;

Mentionam ca in functie de necesitatea desfasurarii unor lucrari s-au infiintat cate unul sau mai multe puncte de lucru dispersate in diferite zone ale cartierelor mentionate , coordonarea  si  urmarirea  efectuarii  sarcinilor  de lucru realizandu-se prin Compartimentul de specialitate   din  cadrul   Serviciului  Gospodarie  Comunala  compus  din 4  responsabili – coordonatori ai echipelor de lucru ;

Fluctuatia numarului lunar de persoane prezente este generata de neprezentarea la munca a unora  sau de intrarea in sistem a altora noi , pentru ambele categorii intocmindu-se documentele legale necesare ;

Media lunara  a prezentei la munca a fost de aproximativ  120 persoane / luna ;

Lucrarile principale efectuate in cursul anului 2012 , asa cum au fost consemnate in rapoartele de activitate lunara ale responsabililor-coordonatori au fost urmatoarele :

- LUCRARI DE SALUBRIZARE :

      - Curatenie pe suprafetele aferente spatiilor de circulatie ( adunat resturi vegetale , resturi menajere , ambalaje , ) ;

      - Curatenie in parcuri , spatii verzi , spatii comune din cimitire ;

      - Curatat rigole prin razuire ;

      - Curatat zapada si gheata ;

      - Incarcarea materialelor rezultate din curatire si transportul acestora cu mijloace proprii sau puse la dispozitie , in depozite amenajate ;

- LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE DRUMURI :

      - Curatire manuala santuri si rigole ;

      - Desfundare santuri si canale de scurgere ;

      - Amenajarea santurilor  si acostamentelor (taiere cavalieri) la drumuri de pamant ;

      - Curatire camere de cadere si albie in zona podetelor ;

      - Incarcarea materialelor rezultate din curatire si transportul acestora cu mijloace proprii sau puse la dispozitie , in depozite amenajate ;

      - Transportul cu mijloace proprii , de materiale  antiderapante si constituirea depozitelor de lucru in zonele de drumuri in panta ;

      - Imprastierea manuala a materialelor antiderapante ;

- LUCRARI DE TERASAMENTE :

      - Sapatura manuala a santurilor  ;

      - Amenajari acostamente , turnare de beton in pereuri si fixarea terasamentelor in intersectie de drumuri cu traverse de beton ;

      - Degajarea terenului de frunze si crengi,stringerea in gramezi si arderea lor supravegheata ;

      - Curatirea terenului de iarba si buruieni ;

- LUCRARI DE INTRETINERE SPATII VERZI :

      - Degajarea terenului de corpuri straine ;

      - Saparea si asternerea uniforma a pamantului vegetal ;

      - Cosirea manuala a gazonului

      - Saparea manuala a gropilor in vederea plantarii de pomi si arbusti ornamentali

      - Plivirea buruienilor in peluze ;

PROGRAMUL LUNAR REALIZAT IN ANUL 2012 ;

PERSOANE PREZENTE SI ORE MUNCA;

| LUNA | NR. PERSOANE | NR. ORE |
| --- | --- | --- |
| IANUARIE | 128 | 6007 |
| FEBRUARIE | 120 | 5521 |
| MARTIE | 119 | 5646 |
| APRILIE | 109 | 5198 |
| MAI | 115 | 6013 |
| IUNIE | 110 | 5 190 |
| IULIE | 111 | 5 546 |
| AUGUST | 122 | 6018 |
| SEPTEMBRIE | 125 | 5947 |
| OCTOMBRIE | 125 | 6153 |
| NOIEMBRIE | 127 | 6 256 |
| DECEMBRIE | 132 | 6783 |
| TOTAL | 1443 | 70.278 |

Raportat la aceste cifre in tabelele de mai jos este aratata realizarea efectiva a programului lunar si prezenta pe zone de activitate a personalului utilizat ;

REALIZAREA PE ZONE DE ACTIVITATE A PROGRAMULUI PE ANUL 2012 ;

| ANUL 2012 |  | ZONA DE ACTIVITATE TOTAL ORE REALIZATE / PERSOANE PARTICIPANTE (PROGRAMATE / PREZENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pascani |  | Blagesti |  | Lunca |  | Gastesti |  | Bosteni – Sodomeni |  |
|  |  | ORE | Persoane | ORE | Pers | ORE | Pers | ORE | Pers | ORE | Pers |
| TOTAL | P | 36390 | 717 | 4677 | 104 | 20550 | 407 | 5416 | 114 | 7783 | 197 |
|  | R | 34246 | 673 | 4511 | 99 | 19199 | 380 | 5037 | 102 | 7296 | 186 |
| Pondere prezenta (%) |  |  | 93.86 | - | 95.19 | - | 93.36 | - | 89.47 | - | 94.41 |

| LUNA | ZONA DE ACTIVITATE ORE REALIZATE / PERSOANE PARTICIPANTE (Programate-P/Prezente-R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pascani |  |  |  | Blagesti |  |  |  | Lunca |  |  |  | Gastesti |  |  |  | Bosteni-Sodomeni |  |  |  |
|  | ORE |  | Persoane |  | ORE |  | Persoane |  | ORE |  | Persoane |  | ORE |  | Persoane |  | ORE |  | Persoane |  |
|  | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R |
| IAN | 3244 | 3039 | 67 | 62 | 369 | 369 | 9 | 9 | 1499 | 1439 | 32 | 31 | 498 | 470 | 11 | 9 | 690 | 690 | 17 | 17 |
| FEB | 2737 | 2737 | 56 | 56 | 339 | 339 | 8 | 8 | 1347 | 1347 | 29 | 29 | 429 | 429 | 9 | 9 | 728 | 669 | 18 | 17 |
| MAR | 2690 | 2635 | 55 | 54 | 363 | 363 | 8 | 8 | 1554 | 1523 | 32 | 31 | 456 | 456 | 9 | 9 | 669 | 669 | 17 | 17 |
| APR | 2546 | 2252 | 53 | 47 | 363 | 303 | 8 | 7 | 1640 | 1573 | 33 | 32 | 463 | 432 | 9 | 8 | 669 | 638 | 17 | 16 |
| MAI | 2986 | 2707 | 53 | 48 | 363 | 303 | 8 | 7 | 1812 | 1548 | 35 | 31 | 525 | 494 | 11 | 10 | 669 | 552 | 17 | 14 |
| IUN | 3002 | 2679 | 62 | 57 | 363 | 303 | 8 | 7 | 1612 | 1261 | 31 | 24 | 395 | 395 | 8 | 8 | 638 | 552 | 16 | 14 |
| IUL | 3012 | 2950 | 55 | 53 | 469 | 409 | 10 | 9 | 1704 | 1586 | 34 | 32 | 426 | 224 | 9 | 6 | 583 | 497 | 15 | 13 |
| AUG | 3276 | 3092 | 61 | 57 | 409 | 409 | 9 | 9 | 1710 | 1710 | 35 | 35 | 366 | 224 | 8 | 8 | 583 | 583 | 15 | 15 |
| SEPT | 3141 | 3030 | 63 | 61 | 409 | 483 | 9 | 9 | 1805 | 1683 | 35 | 33 | 366 | 283 | 8 | 7 | 614 | 568 | 16 | 15 |
| OCT | 3111 | 2980 | 61 | 58 | 392 | 392 | 9 | 9 | 1829 | 1767 | 35 | 33 | 444 | 413 | 10 | 9 | 601 | 601 | 16 | 16 |
| NOV | 3031 | 2955 | 61 | 59 | 419 | 419 | 9 | 9 | 1998 | 1833 | 38 | 34 | 499 | 468 | 11 | 10 | 612 | 581 | 16 | 15 |
| DEC | 3614 | 3190 | 70 | 61 | 419 | 419 | 9 | 9 | 2022 | 1929 | 38 | 35 | 549 | 549 | 11 | 11 | 727 | 696 | 17 | 16 |

REALIZAREA  PROGRAMULUI LUNAR  SI PREZENTA PERSONALULUI PE ZONE DE ACTIVITATE ;

INTOCMIT ,

Ing.Stefan Popa